20/05-03.10.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ - Р– 01/2018

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ДРВЕНЕ,

МОТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ ПЕРГОЛЕ

ЗА ПОТРЕБЕ

БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

„Интернет“ адреса: www.bio.bg.ac.rs

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

12.10.2018. до 11:00 h

________________________________________________________________________

Београд, октобар 2018. године

На основу чл. 39., 52. став 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

( „Службени гласник РС", број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 20/ 03 –03.10.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности 20/ 04 –03.10.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности радова:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ДРВЕНЕ,

МОТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ ПЕРГОЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ

БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

ЈН број - Р - 01/ 2018

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I - II | Општи подаци о јавној набавци |
| III | Врста; техничке карактеристике; |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде са обрасцем структуре цене |
| VII | Предлог текста уговора |
| VIII - XIII | Обрасци конкурсне документације |

Конкурсна документација садржи 44 стране.

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Универзитет у Београду – Биолошки факултет

Адреса: Студентски трг бр. 16

ПИБ: 100043776

Матични број: 07048599

Број рачуна: 840-1814666-61

Шифра делатности: 8542

Регистарски број: 6014242523

Интернет страница Наручиоца: www.bio.bg.ac.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: р-01/2018 су радови: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду.

Предмет јавне набавке је  ближе одређен у поглављу III – Техничке спецификације предмета јавне набавке.

Процењена вредност јавне набавке – 1.600.000,00 без ПДВ

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници  Наручиоца: www.bio.bg.ac.rs

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

- Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

- Контакт (лице или служба)

Референт за јавне набавке – Анита Симић – nabavke@bio.bg.ac.rs

- Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у законски одређеном року oд 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

9. На ову набавку ће се примењивати:

-  Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН);

- Правилник  о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015);

- остали релевантни подзаконски акти којима се уређују јавне набавке,

- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01, „Службени гласник РС“ број 30/10) - у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама;

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012);

-  Закон о облигационим односима након потписивања уговора о јавној набавци, у делу који није супротан императивним одредбама Закона о јавним набавкама;

-  Одлукa  о ближим условима, садржини и начину вођења  регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'', бр. 56/2011);

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

- други релевантни закони и подзаконски прописи.

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке број - р - 01/ 2018 су радови: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду.

Техничка спецификација дефинисанa je у поглављу III конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавки:

- 45260000 - радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке број - р-01/2018 су радови: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду.

Објекти за које ће се извршити предметна набавка - Летња учионица у Ботаничкој башти "Јевремовац.

У наставку је дат детаљан опис предмета јавне набавке

| Letnja učionica u Botaničkoj bašti "Jevremovac", Takovska 43, Beograd |  |  |  | Strana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz | opis radova | j.m. | količina | jed. cena (RSD) | ukupno cena (RSD) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| P R E D M E R I P R E D R A Č U N Građevinskih i građevinsko - zanatskih radova |  |  |  |  |  |
| - OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM |  |  |  |  |  |
| - Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna. Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, tehničkim uslovima i detaljima iz elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu, detaljima, kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim Tehničkim propisima, Standardima Republike Srbije i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke. |  |  |  |  |  |
| - Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni delovi ugovora sklopljenog između Investitora i Izvođača radova. |  |  |  |  |  |
| - Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenim cenama Izvođača. |  |  |  |  |  |
| - Ugovorene cene su prodajne cene Izvođača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, glavni, pomoćni i vezni materijal sa uobičajenim rasturom (ukoliko za pojedine pozicije Investitor sam ne nabavi materijal), spoljni i untrašnji transport bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene ovim predračunom), vodu, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala i čuvanje na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajućih atesta - naročito za beton, cement, kreč, opeku, pesak, šljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije i ispravnosti istih, privremene gradilišne prostorije, higijensko-tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu na objektu, zaštitu postojećeg zelenila i okoline na gradilištu, čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova sa odvozom smeća, šuta i otpadaka uz napomenu da se završno čišćenje obračunava kao posebna pozicija kao i režiju Izvođača. Jediničnom cenom obuhvatiti i društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu Izvođača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu kao i uslove predviđene u prethodnim stavovima. |  |  |  |  |  |
| - Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vreme građenja i eventualnu zaštitu objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvođač je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve oštećene delove od mraza i sl. da pre nastavka radova popravi i dovede u red o svom trošku. Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj poziciji da se izvestan navedeni rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji. Takođe se neće priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cene na ime povećanja normiranih vrednosti iz Prosečnih normi u građevinarstvu. |  |  |  |  |  |
| - Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosečnim normama u građevinarstvu, što je obavezno i za Investitora i za Izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude drugačije naznačeno. |  |  |  |  |  |
| - Isto tako obavezni su za Izvođača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugačije. |  |  |  |  |  |
| - Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje Izvođača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden. |  |  |  |  |  |
| - Kod svih građevinskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, standardima Republike Srbije i opisima u pozicijama predračuna radova. |  |  |  |  |  |
| - Za svaki materijal koji se ugrađuje, Izvođač mora prethodno podneti nadzornom organu atest. U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su nalazi merodavni i za Investitora i za Izvođača. |  |  |  |  |  |
| - Ako Izvođač i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, Investitor će narediti rušenje a sva materijalna šteta od naređenog rušenja pada na teret Izvođača. |  |  |  |  |  |
| - Izvođač nema prava reklamacije i prigovora na rešenje koje u tom smislu donose Investitor ili građevinska inspekcija. |  |  |  |  |  |
| - Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu, Izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a Investitor će obustaviti rad ukoliko Izvođač pokuša da ga upotrebi. |  |  |  |  |  |
| - Kod svih građevinskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne, kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u Prosečnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtev Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog radnika. |  |  |  |  |  |
| - Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan da blagovremeno zatraži od predstavnika Investitora potrebno objašnjenje planova i obaveštenje za sve radove koji nisu dovoljno definisani projektom. |  |  |  |  |  |
| - Ako bi Izvođač ne konsultujući Investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom upustvu preko građevinskog dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. |  |  |  |  |  |
| - U ovakvom slučaju Izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruši i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmene ne budu odobrene od Investitora. |  |  |  |  |  |
| - Ako Izvođač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahteva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez predhodno dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika Investitora preko građevinskog dnevnika. |  |  |  |  |  |
| - Objekat i celo gradilište Izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto. Po završetku radova, a pre predaje objekata, Izvođač je dužan da zatrpa, nabije i poravna sve rupe nastale u toku izgradnje objekta. Zatrpavanje mora biti urađeno korektno kako ne bi kasnije dolazilo do sleganja površina. |  |  |  |  |  |
| - Za tehnički pregled i primopredaju, Izvođač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu da očisti od šuta, viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata. |  |  |  |  |  |
| - Kolovoz i trotoari, oštećeni izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama. |  |  |  |  |  |
| - Eventualnu štetu, koju bi Izvođač u toku izvođenja radova, učinio u krugu gradilišta ili na susednim zgradama, dužan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. |  |  |  |  |  |
| - Posebno se skreće pažnja Izvođaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi naneo svojim nepažljivim i neodgovornim radom susednim postojećim objektima. |  |  |  |  |  |
| - U slučaju konstruktivnih izmena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili storniranja pojedinih radova iz predračuna nastale viškove ili manjkove, Izvođač je obavezan da usvoji bez primedbi i oganičenja, kao i bez prava na odštetu. Bilo višak, bilo manjak, obračunavaće se po pogodbenim cenama. |  |  |  |  |  |
| - U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cenu u predračunu, Izvođač je dužan da za iste dobije odobrenje od predstavnika Investitora, utvrdi za njih cenu i sve to uvede u građevinski dnevnik. Cena za ovakve radove određuje se na osnovu cenovnika svih materijala i radne snage, koji je Izvođač dužan da priloži uz ponudu. |  |  |  |  |  |
| - Izvođač je dužan da uskladi rad podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na teret krivca. U protivnom troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam Izvođač. Obaveza Izvođača je i obezbeđenje uslova za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera. |  |  |  |  |  |
| - Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje bi nastale zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima pravo da zahteva od Izvođača da za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih će on (Nadzorni organ) izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno. |  |  |  |  |  |
| - Ukoliko je Izvođaču potrebno da zauzme, radi organizacije gradilišta i uskladištenja materijala, pored parcele još i susedna zemljišta i trotoare, Izvođač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje od nadležnih organa, odnosno sopstvenika. Potrebni izdaci za ovo korišćenje padaju na teret Izvođača i ne mogu se zaračunavati Investitoru. Izvođač snosi troškove za uređenje prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekpopavanja i slično. |  |  |  |  |  |
| - Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu", Službeni list br.42/68. |  |  |  |  |  |
| - Izvođač je dužan da po završenom poslu podnese Investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse koje terete Izvođača za vreme izvođenja radova. |  |  |  |  |  |
| - Građevinsku knjigu i građevinski dnevnik Izvođač će voditi na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke, koje će predstavnik Investitora svakodnevno pregledati i overavati svojim potpisom na svakoj strani. U slučaju pogodbe "pod ključ" Izvođač je obavezan da izvrši prethodnu kontolu količina datih u predračunu. |  |  |  |  |  |
| - Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takođe i posebni uslovi Investitora, postojeća tehnička i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije. |  |  |  |  |  |
| - Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno po detaljima projektanta. |  |  |  |  |  |
| - Do predaje objekta Investitoru Izvođač odgovara apsolutno za sve na njemu i u slučaju kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku sve dovesti u ispravno stanje. |  |  |  |  |  |
| - Izvođač je dužan da na gradilištu postavi za sve vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog stručnjaka koji će odgovarati za stručnu kontrolu i tačno izvršenje svih obaveza Izvođača. |  |  |  |  |  |
| - Za sve radove u predračunu gde je potrebna oplata i skela, Izvođač je dužan da iste dobavi i solidno izradi, što se zasebno ne plaća već je ukalkulisano u ponuđenu cenu odgovarajućeg rada. Podupiranje izvršiti prema uputstvu proizvođača oplate. U ceni se takođe računa demontaža skela na gradilištu. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze i sl. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za predpostavljeno vreme itd. |  |  |  |  |  |
| - Sve obaveze u ovim opštim opisima Izvođač prihvata kao sastavni deo ugovora zaključenog sa Investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacije. |  |  |  |  |  |
| - NAPOMENA: CENE DATE OVIM PREDMEROM I PREDRAČUNOM SU PROJEKTANTSKE I BEZ OBRAČUNATOG PDV-a. |  |  |  |  |  |
| - POSEBNA NAPOMENA: Transport materijala i opreme obavljati vozilima male tonaže, kako ne bi došlo do oštećenja postojećih staza u Botaničkoj bašti. |  |  |  |  |  |
| - 01-00 | - PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| - G e o d e t s k o o b e l e ž a v a nj e |  |  |  |  |  |
| - Rad obuhvata iskolčavanje svih elementarnih tačaka definisanih u projektu, sva geodetska merenja u vezi sa prenošenjem podataka iz projekta na teren i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u celom radnom procesu od početka radova do predaje svih radova investitoru. U taj rad se uključuje preuzimanje i održavanje svih osnovnih geodetskih snimaka i nacrta, iskolčavanje na terenu, koje je investitor predao izvođaču na početku radova, kao i pribavljanje svih potrebnih podataka za vršenje ove vrste radova na terenu. Obim tog rada mora u svemu da zadovolji potrebe gradnje, kontrole radova, obračuna i drugih razloga. Izvođač je dužan da osigura sve poligone tačke i repere. Ukoliko bi se pojedini podaci na terenu izgubili, promenili (poligone tačke, reperi), izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. Pravilnost toka obnavljanja tačaka može pregledati i proveriti nadzorni organ. |  |  |  |  |  |
| - Radovi geodetskog obeležavanja i iskolčenja plaćaju se po m2 obeležene osovine |  |  |  |  |  |
| - 01-01 | - Geodetsko obeležavanje površine izvođenja radova, sa obezbeđenjem iskolčenih temena i pravaca i postavljanjem profilnih šablona. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2. | - m2 | - 90,50 |  |  |
| - 01-02 | - Montaža i demontaža zaštitne ograde oko gradilišta, visine 2,00 m, sa kapijom za prolaz radnika |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2 | - m² | - 142,00 |  |  |
| - 02-00 | - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| - O p š t i o p i s |  |  |  |  |  |
| - Pre početka zemljanih radova izvođač je dužan da na osnovu planova izvrši obeležavanje objekta na terenu, stalne tačke i visinske kote propisno obeležene geodetskim metodama, iste zaštiti i ubeleži u građevinski dnevnik. |  |  |  |  |  |
| - I s k o p z e m lj e Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim opsecanjem bočnih ivica, davanjem potrebnih padova kao i sa grubim i finim planiranjem što ulazi u cenu iskopa. Eventualna odronjavanja zemlje prouzrokovana krivicom izvođača ne priznaju se i ne plaćaju posebno. Eventualna razupiranja i osiguravanja iskopanih rovova i stranica otkopa izvršiti propisno radi obezbeđenja od obrušavanja zemljišta i osiguranje radnika u radu.Ukoliko se prilikom otkopa pojavi mokro, prokvašeno, žitko ili sl. zemljište razupiranje i osiguranje takvog zemljišta neće se posebno plaćati, odnosno računaće se kao osnovna kategorija zemljišta. Crpljenje podzemne vode ukoliko se bude pojavila, plaća se kao nepredviđen rad. Iskop pod vodom smatraće se kao naknadni rad i naknadno će se plaćati. Crpljenje atmosferske vode neće se posebno plaćati. Projektom je predviđeno da se iskopani materijala sortira i skladišti na lokalnoj deponiji u okviru Botaničke bašte, i da se čuva radi kasnije ugradnje. |  |  |  |  |  |
| - I s k o p z e m lj e z a t e m e lj e Iskop zemlje za temelje ploču i šahtove vršiće se ručno prema uslovima na objektu. Sve potrebno osiguranje ivica iskopa ulazi u cenu po jedinici mere. Nasipanje zemlje iz iskopa vršiće se ručno i mašinski. Za nasipanje ne sme se upotrebiti humus ili zemlja sa organskim primesama. Zemlja iz iskopa, koja preostane posle izrade nasipanja, utovariće se u vozila i odvesti na određenu deponiju po uslovima komunalnih organa. Predračunom će se odrediti transportna daljina, koja može da se promeni do jedan kilometar bez prava na promenu cene. Promena transportne daljine preko jedan kilometar može da dovede do promene jedinične cene. Obračun se vrši po m3 iskopa prirodno - vlažnog zemljišta u samoniklom stanju, a računato prema snimku terena koji je dostavljen izvođaču pre početka zemljanih radova i snimanjem poprečnih profila terena prema iskopu. Jediničnom cenom je obuhvaćeno: čišćenje kompletno terena, obeležavanje, iskop, spoljni i unutrašnji transport na potrebnu daljinu, crpljenje -odstranjivanje atmosferske vode, razupiranje i osiguranje, izrada škarpi, grubo i fino planiranje. |  |  |  |  |  |
| - Ukoliko se pri iskopu naiđe na tlo nepovoljno za fundiranje (šut, treset, razni organski i neorganski otpaci i sl.) iskop se mora izvesti do zdravice - po ceni koja je data za iskop, a po završenom izvođenju temelja izvesti nasipanje zemlje u slojevima od 15 cm sa nabijanjem žabom, po ceni za nasipanje zemlje oko temelja. |  |  |  |  |  |
| - Nakon izvršenog betoniranja temelja, temeljnih i soklenih zidova iskopi oko temelja i temeljnih zidova ponovo se zatrpavaju, nabijaju do potrebne zbijenosti i planiraju, predhodno iskopana zemlja koristiće se za nasipanje oko temelja i ispod podova. |  |  |  |  |  |
| - O b r a d a p o d t l a i p o s t e lj i c e Podtlo je samoniklo tlo, posle uklanjanja humusa i drugog neupotrebljivog materijala, na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa. Obrada podtla se vrši u cilju poboljšanja njegovih mehaničkih svojstava. Rad obuhvata zbijanje i eventualno razrivanje radi sušenja ili kvašenja. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo iznosi min. 30cm. Podtlo se obrađuje na platou predviđenom za izgradnju grobnica. Posteljica projektovanih površina je samoniklo tlo, posle uklanjanja humusa i drugog neupotrebljivog materijala, na kome se vrši temeljenje (izgradnja). Delimično je posteljica od materijala donje noseće podloge porušenih staza. Obrada posteljice se vrši u cilju poboljšanja njegovih mehaničkih svojstava. Rad obuhvata planiranje i zbijanje i eventualno razrivanje radi sušenja ili kvašenja. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo iznosi min. 30cm. |  |  |  |  |  |
| - Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala i ugrađivanja su: |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.010 - Uzimanje uzoraka |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.016 -Određivanje zapreminske težine tla |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.024 - Sadržaj sagorivih i organskih materija |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.046 - Određivanje modula stišljivost |  |  |  |  |  |
| - Pre početka radova potrebno je pregledati podtlo, ispitati sastav i zbijenost istog i na osnovu dobijenih rezultata odlučiti se za obradu podtla na jedan od sledećih načina: Ako materijal ispunjava postavljene zahteve, podtlo se obrađuje mehaničkim putem. Materijal u podtlu potrebno je predhodno grajderom raskopati, isplanirati i zatim vršiti nabijanje glatkim ili ježevskim valjcima do postizanja min 95% od standardne laboratorijske zbijenosti , a do dubine 30cm. |  |  |  |  |  |
| - Ako se potrebna konsolidacija podtla ne postiže zbog velike stišljivosti samoniklog materijala, geomehaničko poboljšanje podtla do dubine 30cm, sprovesti dodavanjem peskovito - šljunkovitog materijala dok se sabijanjem ježevima i vibro valjcima ne postigne nosivost izražena preko modula stišljivosti Ms=20 MPa (ploča Ø30cm). |  |  |  |  |  |
| - Neutralisanje organskih materija i prosušivanje podtla izvesti lakom obradom sa dodatkom hidratisanog kreča 2-3% Ca(OH)2, odnosno oko 7kg/m2 u dubini od 15 - 20cm pomoću odgovarajuće mehanizacije. Stepen postignute zbijenosti treba da iznosi min 95% od standardne laboratorijske zbijenosti. |  |  |  |  |  |
| - U toku i po izvršenju konsolidacije podtlo održavati u dobro dreniranom stanju. Po završenoj obradi podtla, odnosno posteljice izvođač je dužan da je štiti i neguje sve do nanošenja tamponskog sloja. Kriterijumi za kontrolu kvaliteta su: -za koherentne materijale na nasipima i u usecima, 100% od max laboratorijske zbijenosti -za nekoherentne materijale na nasipima i u usecima, modul stišljivosti minMs=20MN/m2. Posteljica mora imati podužni i poprečni nagib dat glavnim građevinskim projektom. Nivelmanske kote snimljene na svakom poprečnom profilu ne smeju odstupati više od ±2cm. Obračun i plaćanje se vrši po m2 uređene posteljice, a materijal za zamenu se obračunava posebno. Ovaj rad se plaća po m2 obrađenog podtla, odnosno posteljice |  |  |  |  |  |
| - I z r a d a n a s i p a Ovaj rad obuhvata nabavku i transport potrebnog materijala, kao i utovar i transport potrebnog materijala sa gradilišne deponije i nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala pogodnim mehaničkim sredstvima, a u svemu prema dimenzijama i kotama iz projekta. Izrada nasipa ima se obaviti u slojevima debljine 20 - 30cm. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom i ovim tehničkim uslovima i SRPS.U.E1.010. Kontrola kvaliteta materijala u ugrađivanja vrši se po propisima: |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.010 - Uzimanje uzoraka |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.016 -Određivanje zapreminske težine tla |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.024 - Sadržaj sagorivih i organskih materija |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode |  |  |  |  |  |
| - - SRPS.U.B1.046 - Određivanje modula stišljivost |  |  |  |  |  |
| - IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA OD DROBLjENOG KAMENOG MATERIJALA 0/31.5 mm, |  |  |  |  |  |
| - U skladu sa projektnim rešenjem, donji noseći sloj na platou i stazi od cigle će se graditi od drobljenog kamenog separisanog agregata 0/31.5mm u minimalnoj debljini od d = 20 cm. Pozicija obuhvata nabavku materijala, dovoz, razastiranje, planiranje i zbijanje materijala uz eventualno kvašenje, a u svemu prema rešenju datom u glavnom građevinskom projektu. Ovaj sloj mora u svemu ispunjavati tehničke uslove date standardom SRPS U.E9.020. |  |  |  |  |  |
| - Građenje se ne sme vršiti za vreme delovanja mraza, kao ni u slučaju ako na planumu nižeg sloja postoji sloj leda ili snega, odnosno kada je niži sloj smrznut. Razastiranje, planiranje i zbijanje se vrši mašinski. Zbijanje izvršiti kombinacijom odgovarajućih sredstava za zbijanje projektovanih materijala. Opisane radove treba izvesti prema kotama datim arhitektonsko-građevinskim projektom. |  |  |  |  |  |
| - Kontrola kvaliteta materijala za izradu donjeg nosećeg sloja konstrukcije pešačkih staza Moraju se ispitati mineraloško-petrografske i fizičko-mehaničke karakteristike materijala. Kontrolu kvaliteta materijala za ocenu podobnosti primene vršiti po sledećim propisima: SRPS B.B0.001 - Prirodni agregati i kamen; Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata SRPS B.B8.012 - Prirodni kamen; Ispitivanje čvrstoće na pritisak SRPS B.B8.010 - Prirodni kamen; Određivanje upijanja vode SRPS B.B8.001 - Ispitivanje prirodnog kamena; Otpornost na dejstvo mraza SRPS B.B8.045 - Ispitivanje prirodnog kamena; Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata SRPS B.B8.037- Kameni agregat; Određivanje slabih zrna SRPS B.B8.047 - Ispitivanje prirodnog kamena; Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata SRPS B.B8.048 - Kameni agregat; Ispitivanje oblika zrna metodom kljunastog merila SRPS U.B1.018 - Geomehanička ispitivanja; Određivanje granulomet-rijskog sastava SRPS B.B8.036 - Kameni agregat; Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja SRPS B.B8.038 - Prirodni i drobljeni kameni agregati; Određivanje sadržaja grudvi gline SRPS B.B8.031 - Kameni agregat; Određivanje zapreminske mase i upijanja vode SRPS B.B8.032 - Ispitivanje prirodnog kamena; Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti SRPS U.B1.012 - Geomehanička ispitivanja; Određivanje vlažnosti uzoraka tla SRPS U.B1.016 - Geomehanička ispitivanja; Određivanje zapreminske mase tla SRPS U.B1.038 - Geomehanička ispitivanja; Određivanje optimalne sadržine vode SRPS U.B1.042 - Geomehanička ispitivanja; Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti |  |  |  |  |  |
| - Izvedeni donji noseći sloj, prethodno primljen od nadzornog organa, plaća se po m3. |  |  |  |  |  |
| - H u m u s i r a nj e s l o b o d n i h z e l e n i h p o v r š i n a |  |  |  |  |  |
| - Rad obuhvata završnu obradu svih slobodnih površina u pojasu izgradnje - kosine useka, zaseka, nasipa i ostalih projektovanih zemljanih površina. Obrada se sastoji od nanošenja sloja plodonosne zemlje debljine 20cm, planiranja, nabijanja lakim nabijačima. Pozicija obuhvata i nabavku, utovar i transport potrebnog humusnog materijala, ali ne obuhvata nabavku travne mešavine i zatravljivanje. |  |  |  |  |  |
| - Po završenoj izradi zemljanog trupa i konstrukcije staza pristupiti humuziranju slobodnih površina, uz predhodno brazdanje podloge radi postizanja bolje veze. Humus na deponiji raskopati, očistiti od korova i dopremiti na mesto humuziranja. Humuziranje počinje od dna kosine i napreduje ka vrhu. Razastrt sloj humusa isplanirati i nabiti lakim nabijačima, tako da se po završenom poslu dobiju pravilne površine projektovanih nagiba i kota. Ukoliko je humus suv obavezno vršiti kvašenje. |  |  |  |  |  |
| - Obračun i plaćanje se vrši po m2 humusranih površina |  |  |  |  |  |
| - 02-01 | - Mašinski iskop površinskog sloja humusa i nekvalitetnog zemljanog materijala debljine d=30cm. Pozicija obuhvata sortiranje materijala: najkvalitetniji deo humusnog materijala se čuva na gradilištu radi kasnije izrade završnog sloja humusa, a ostatak se ručno odvozi i odlaže na mesto koje odredi Investitor, u okviru Botaničke bašte. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2 samonikle zemlje | - m² | - 100,00 |  |  |
| - 02-02 | - Mašinska obrada posteljice (fino planiranje i valjanje) projektovanih površina sa tačnošću ±1 cm do projektovanih kota i potrebnim nabijanjem minimum Ms=30MPa. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2. | - m² | - 90,50 |  |  |
| - 02-03 | - Odvoz viška zemlje. Prevoz ručnim kolicima na daljinu do 100m, odlaganje na mestu u okviru Botaničke bašte, gde odredi investitor |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m³ zemlje u zbijenom stanju. | - m³ | - 0,50 |  |  |
| - 02-04 | - Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog agregata veličine 0-31.5mm u sloju debljine d=20 cm, sa mašinskim zbijanjem na potrebnu zbijenost Ms=80MPa. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m3 | - m³ | - 17,00 |  |  |
| - 02-05 | - Nabavka i transport materijala i humusiranje terena oštećenog izgradnjom, materijalom sa pozajmišta u sloju debljine d=30cm. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2 | - m2 | - 9,50 |  |  |
| - 03-00 | - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| - O p š t i o p i s |  |  |  |  |  |
| - Svi betonski i armirano - betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema tehničkim propisima za beton (Sl. list SRJ br 11/87) i prema tehničkim uslovima za izvršenje radova od betona i armiranog betona i prema statičkom proračunu i detaljima armature. Materijal treba da podleže zahtevima standarda Republike Srbije. |  |  |  |  |  |
| - A g r e g a t : Za spravljanje betona upotrebiti postojan i čist agregat prirodne mešavine ili određene granulacije, prema zahtevima marki betona, dovoljno cementa, određenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omogući obrada betona. Pravilno mešanje i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat ne sme sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primese štetne za beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci pređu propisanu granicu od 2% težine izvršiti pranje agregata. Prirodna mešavina šljunka može da se upotrebi samo za nearmirane konstrukcije MB -10 i MB - 15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat u frakcijama. |  |  |  |  |  |
| - C e m e n t : Upotrebiti portland cement koji odgovara važećim propisima - svež od priznatih domaćih fabrika, bez grudvica po potrebi ispitan u Institutu za ispitivanje materijala. Na gradilištu ga držati složenog na daščanoj podlozi (iznad zemlje bar 20-30 cm). Prilikom izvođenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa. Voda ne sme biti zagađena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona i projektovane čvrstoće, strogo voditi računa o vodocementnom faktoru. |  |  |  |  |  |
| - O p l a t a : Na objektu se primenjuje sistemska oplata tipa Noe, Peri ili sl. Podupiranje izvršiti prema uputstvu proizvođača oplate. Betonske površine se neće malterisati, tako da sve površine betona moraju biti ravne i glatke, oštrih ivica. Po završetku betoniranja, posle potrebnog vremena, sva oplata se skida, čisti, i priprema za ponovnu upotrebu prema uputstvu proizvođača oplate, a posle izvršenih radova se mora odneti sa gradilišta. Izrađenu oplatu sa podupiranjem pre betoniranja mora statički kontrolisati izvođač i obavezno primiti nadzorni organ. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. |  |  |  |  |  |
| - A r m a t u r a : Postavljena prema statičkom računu i detaljima armature. Mora biti očišćena od slojeva grube rđe, pravilno postavljena, savijena i međusobno žicom povezana. Pri spravljanju betona mašinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata. Betonsku masu upotrebiti odmah posle njenog spravljanja, vodeći računa da prilikom transporta i sipanja ne dođe do segregacije betona. Nabijanje vršiti mašinskim putem- električnom previbratorom i pri tome voditi računa da se ne poremeti pravilan raspored armature. Veće komade šljunka ili tucanika treba odbaciti od oplate unutar betonske mase, da ne ostanu šupljine nakon skidanja oplate. Između oplate i armature staviti podmetače od plastike, da armatura zadrži predviđeno odstojanje od oplate. Po završenom betoniranju, konstrukciju zaštititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta dnevno u roku od 3 dana) vetra i mraza (krovnom lepenkom ili daskama). Strogo voditi računa da za vreme vezivanja cementa ne dođe do potresa skele, jer tada stvorene pukotine ne mogu se popraviti. |  |  |  |  |  |
| - Skidanju oplate posvetiti naročitu stručnost i pažnju da se ne ošteti konstrukcija. Skidanje se vrši u rokovima koji su odrđeni propisima i to uz dozvolu nadzornog organa, obzirom da sve to zavisi od vremenskih uslova, raspona i vrste konstrukcije. Ukoliko se pri skidanju oplate ipak pokažu gnezda sa krupnim šljunkom ili armatura nezaštićena betonom, izvođač mora obavestiti nadzornog organa i uz njegovu dozvolu, a o svom trošku zatvoriti cementnim malterom. Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima. Betonske površine na koje se nastavlja betoniranje, moraju se brižljivo očistiti, pokvasiti i oprati čistom vodom. Delovi oštećeni mrazom moraji se odstraniti. Kod zidova i temelja, u slučaju prekida betoniranja, nastavljnje vršiti stepenasto prema uputstvima nadzornog organa. |  |  |  |  |  |
| - Pri izvođenju važnih delova betonske konstrukcije moraju se uzimati probne kocke i slati Zavodu za ispitivanje materijala da bi se prekontrolisala tražena marka betona. Uzorci se uzimaju na zahtev i u prisustvu nadzornog organa u svemu prema Pravilniku o betonu i armiranom betonu 87. |  |  |  |  |  |
| - 03-01 | - IPriprema betonskih "tegova" dimenzija 100/100/10cm, i postavljanje u projektovani položaj. Pozicija obuhvata i postavljanje čeličnih limova 500/500/5mm i kutijastih profila 180/100/5mm, na koje se šrafe čelični stubovi. U poziciju ulazi i armatura |  |  |  |  |
|  | - Obračun po komadu | - kom | - 6,00 |  |  |
| 04-00 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| O p š t i o p i s Čelična kontrukcija se izvodi u celosti prema projektu, proračunu i detaljima, a preko zato specijalizivane radne organizacije i stručnom radnom snagom kao i po odredbama važećih propisa: - Opšti tehnički propisi za noseće čelične konstrukcije (Sl.list SFRJ br 41/64), Tehnički propisi za noseće čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima (Sl.list SFRJ 41/64), Tehnički propisi za zavarene čelične noseće čelične konstrukcije (Sl.list SFRJ 41/64), Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl.list SFRJ br. 51/71), Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za spregnute konstrukcije (Sl.list SFRJ br. 35/70), Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čelične konstrukcije od korozije (Sl.list SFRJ br. 32/70). |  |  |  |  |  |
| Uslovi za izvođenje čeličnih konstrukcija su: M a t e r i j a l Čelične konstrukcije se izvode od materijala propisanih u Projektu konstrukcije i njihovim crtežima. Bilo kakva izmena materijala ne dolazi u obzir bez saglasnosti projektanta i Investitora. Sav materijal za izradu čelične konstrukcije mora imati odgovarajući atest sa podacima po standardu. |  |  |  |  |  |
| R a d i o n i č k a i z r a d a i m o n t a ž a Izrada čelične konstrukcije može se poveriti samo kvalifikovanom izvođaču ovih vrsta radova i dokazima o podobnosti. Izvođač je dužan da se pre početka izvođenja radova detaljno upozna sa tehničkom dokumentacijom i da obavesti Investitora o evntualno uočenim nedostacima u dokumentaciji. Izvođač je dužan da sve radove izvede prema projektu, uz svakodnevnu kontrolu nadzornog organa i za eventualno odstupanje izvođač mora imati pismenu saglasnost Investitora. |  |  |  |  |  |
| Za radioničku izradu i montažu čelične konstrukcije izvođač je dužan da izradi plan izrade i montaže i dostavi na saglasnost Investitoru. Svako odstupanje u redosledu izrade i montaže je nedozvoljeno. Konstrukcija mora birti stabilna tokom montaže i izvođač je dužan da sprovodi stalnu kontrolu u svim fazama izrade i montaže, a nadzornom organu obezbedi potrebne uslove i pribor za rad. |  |  |  |  |  |
| Otpremanje konstrukcije iz radionoce na gradilište može se izvršiti pošto se izvrši potrebna kontrola organa izvođača i nazornog organa, konstatiuje eventualna izmena, obezbede potrebni atesti materijala, atesti zavarivača, zapisnici o krojenju i kopije montažnih dnevnika. Radi uspostavljanja veze između pribavljenog materijala i atesta materijal nabavljen kod prizvođača celika mora biti obelezen bojom ili imati utisnut broj šarže i broj pozicije prema narudzbi, jer se ne sme ugraditi ni jedan materijal bez odgovarajućeg atesta. |  |  |  |  |  |
| Sva evidencija o materijalu od nabavke do ugradnje mora se uredno voditi i prilaže se kao dokument pri isporuci konstrukcije. Sve pozicije i nastavke proizvođač mora da obeleži krupnim oznakama radi pravilne montaže i da propisno isporuči sav spojni materijal. Montažu čeličnih konstrukcija može da vrši samo specijalizovana radna organizacija koja ima stručno osoblje i odgovarajuću opremu. Proizvođač čelične konstrukcije ostaje u obavezi da o svom trošku otkloni sve uočene greške i nedostatke u najkraćem roku. |  |  |  |  |  |
| Z a š t i t a o d k o r o z i j e Vrši se radionički i na gradilištu. Zaštita čelične konstrukcije od korozije podrazumeva pripremu čelične konstrukcije za zaštitu, nanošenje zaštitinih slojeva, prijem radova zaštite (vrši se kao kod prijema konstrukcije), a vrši organ izvođača i nadzorni organ. Strogo voditi računa o načinu rukovanja zaštićenom čeličnom konstrukcijom kako se nebi naneti zaštitni premaz oštetio. Čišćenje se obavlja hemijskim sredstvima - mokrim postupkom. Nakon čišćenja se nanosi osnovni premaz na bazi olovnog minijuma u najmanjoj debljini suvog filma od 30µ. Drugi osnovni premaz istih osnovnih karakteristika nanosi se na gradilištu nakon montaže konstrukcije. Mesta oštećena pri montaži ili usled zavarivanja treba popraviti. Zaštita od požara se izvodi ekspandirajućim premazima kompatibilnim sa predviđenom antikorozivnom zaštitom. |  |  |  |  |  |
| PRIPREMA ČELIČNIH POVRŠINA - Hemijskim sredstvima - mokrim postupkom ZAŠTITA ČELIČNIH POVRŠINA - I faza Osnovni EPOKSI premaz sa Zn u prahu do 60 mikrona - II faza Osnovni EPOKSI premaz do 60 mikrona - III faza PP premaz R 30 ( 30 minuta ) - IV faza PUP ( Poliuretanski završni premaz u RALL-u) do 60 mikrona |  |  |  |  |  |
| Svi primenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama važećih stanadarda Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, antikorozivnu i protivpožarnu zaštitu i bojenje, primenu HTZ mera. |  |  |  |  |  |
| 04-01 | Nabavka materijala, transport, sečenje i krojenje, izrada, probna montaža u radionici i montaža čelične konstrukcije- krovnih nosača. Sva čelična konstrukcija je od uobičajenih valjanih profila i limova kvaliteta S-235 JR G2. Sva čelična konstrukcija mora biti izradjena u podsklopovima u radionici, očišćena i premazana osnovnom zaštitnom bojom- minizirana. U radionici proveriti sve dimenzije i izvršiti probne montaže. Nakon transporta na gradilište i izvršene montaže i spajanja, sva oštećena mesta ponovo minizirati. Cenom obuhvatiti razradu detalja, sav potreban rad, materijal, alat, opremu kao i pomoćni materijal. Bilo koji deo i delovi čelične konstrukcije koji se ugradjuje u beton, mora biti očišćen ali ne sme biti premazan ničim ni miniziran. Cenom obuhvatiti antikorozivnu i protivpožarnu zaštitu i bojenje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg gotove namontirane čelične konstrukcije. | kg | 2.100,00 |  |  |
| - 05-00 | - DRVENA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| - O p š t i o p i s Drvena građa mora da ima osobine predviđene PTP (rešenje MG FNRJ br. 11850/49). Sve tesarske radove izvršiti prema projektima, detaljima i upustvu nadzornog organa sa pravilnim vezama. Drvena građa upotrebljena kao stalna u konstrukcijama mora biti zdava i suva i da odgovara postojećim tehničkim propisima. Drveni delovi krovne i tavanske konstrukcije treba da budu udaljeni od spoljnih površina dimnjaka min. 15 cm. Kvalitet građe može se ispitati probnim opterećenjem. |  |  |  |  |  |
| - Troškove ispitivanja snosi izvođač radova ako je rezultat ispitivanja negativan. Izvođač snosi zakonsku odgovornost za stabilnost skele i podupirača. Krovnu konstrukciju raditi od zdrave i suve građe dimennzija po projektu. Veze raditi prema proračunu veza. Oplatu krovne konstrukcije za pokrivanje limom, eternitom i slično za opšivanje delova limom raditi od zdrave i suve daske d = 24 mm. na međusobnom rastojanju od 1 cm. Preko opšivke postaviti sloj bitumenske hartije. |  |  |  |  |  |
| - 05-01 | - Nabavka materijala, i postavljanje drvenih talpi dimenzija 5*20cm, od rezane i rendisane četinarske građe I klase, preko čelične konstrukcije. Talpe se za čeličnu konstrukciju pričvršćuju preko čeličnih pločica koje se vare i zavrtnjeva . U cenu su uračunati zaštitni premazi za drvo i završni lazurni premazi. Osim na kosu, krovnu površinu, talpe se postavljaju i kao vertikalni segmenti sa dužih bočnih strana. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2 razvijene površine. | - m² | - 94,80 |  |  |
| - 05-02 | - Nabavka materijala i oblaganje šest stubova od čeličnih kutijastih profila dim 20*12cm rendisanim čamovim daskama, tako da postanu dim 25*17cm. Daska d= 2,20 cm se spaja na pero i žljeb. U cenu su uračunati zaštitni premazi za drvo i završni lazurni premazi. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2 obloge. | - m² | - 15,50 |  |  |
| - 06-00 | - PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| - O p š t i o p i s Podopolagački radovi se izvode u svemu prema tehničkim uslovima i standardima Republike Srbije. Pre oblaganja podova izvođač je dužan da ispita kvalitet podloge i upozori na eventualne nepravilnosti. Preko primljene podloge od drobljenog kamenog materijala izrađuje se podloga od suve mešavine peska i cementa 3:1 debljine ~5cm, u koju se usade elementi predviđeni za izradu završne površine (kamen, stara opeka...). Nakon izrade popločanja spojnice između elemenata treba zapuniti, a celu površinu zbiti gumenim valjcima ili drugim povoljnim sredstvom. Pozicija obuhvata nabavku i transport svog potrebnog materijala i sav potreban rad. Obračun i plaćanje izvršenog rada prema m2 ugrađene površine gotove staze. |  |  |  |  |  |
| - 06-01 | - Nabavka i transport svog potrebnog materijala i izrada oivičenja vertikalno postavljenom opekom starog formata, dimenzija 29/14/7cm u ramenu od nearmiranog betona MB20, sa fugovanjem spojnica, u projektovanom položaju i prema detaljima iz projekta. Pozicija obuhvata i sav potreban iskop i transport iskopanog materijala na zvaničnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m1. | - m1 | - 50,00 |  |  |
| - 06-02 | - Nabavka materijala, i izrada poda od pljoštimice postavljene opeke starog formata (29x14x7cm) na pripremljenu popdlogu od drobljenog kamenog agregata, preko sloja suve mešavine cementa i peska u razmeri 1:3, d=3cm. Postavljene opeke zaliti vodom. Spojnice se popunjavaju mešavinom zemlje i peska, kako bi se omogućio rast trave. |  |  |  |  |
|  | - Obračun po m2. | - m2 | - 90,50 |  |  |
| 07-00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 07-01 | Za razne naknadne, nepredviđene i neugovorene radove predvideti 10% investicione vrednosti. Naknadni, nepredviđeni i neugovoreni radovi se ne smeju izvoditi bez saglasnosti Investitora i Nadzornog organa |  |  |  |  |
|  | Obračunava se po procentu | % | 10,00 |  |  |

- Радови морају бити изведени  стручно и  квалитетно,  у  складу  са  нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту радова.

- Контролу извођења радова ће вршити Наручилац, у складу са важећим прописима.

- Рок  извођења  радова максимално 40 дана од дана потписивања уговора.

- Гарантни  рок  за  изведене  радове  не  може  бити  краћи  од  2  (две)  године,  од  дана примопредаје радова.

- Гарантни рок за уграђени материјал по декларацији произвођача.

- У случају да се утврде недостаци у квалитету извршених радова, Понуђач их у мора отклонити најкасније у року од 7 дана од дана констатације предметне рекламације.

Напомена: Чланом 3, став 1, тач. 32) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу и печатом овере поглавље III (Врста; техничке карактеристике – спецификација) чиме потврђују да понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно наведеним у поглављу III конкурсне документације, а које у потпуности разуме и прихвата.

У 	Дана: ___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	            _______________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, поглавље III мора бити потписано и печатом оверено од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том случају поглавље III копирати/штампати у потребном броју примерака.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (модели изјава у прилогу конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | - доказ - |
|  | Да Понуђач у претходне 3 (три) године од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета, дуже од 5 (пет) дана. | Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у претходне 3 (три) године од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета, дуже од 5 (пет) дана. |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | - доказ - |
|  | 1) да је понуђач у последњх 3 (три) године ( 2015, 2016. и 2017. годину) до момента расписивања ове јавне набавке успешно изводио радове за високошколске установе, музеје и галеријске просторе у укупној вредности од минимум 3.500.000,00 динара без ПДВ. 2) да понуђач у последњх 3 (три) године (2015, 2016. и 2017. годину) до момента расписивања ове јавне набавке има искуство у извођењу грађевинско занатских радова у укупној вредности од минимум 3.500.000,00 динара без ПДВ. (чл. 76, ст. 2 ЗЈН) | 1. - фотокопије уговора о извођењу радова за високошколске установе, музеје и галеријске просторе у укупној вредности од минимум 3.500.000,00 динара без ПДВ. 2 - фотокопије уговора о извођењу грађевинско занатских радова у укупној вредности од минимум 3.500.000,00 динара без ПДВ. |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | - доказ - |
|  | Да понуђач поседује минимум: -1 камион носивости 5 тона -1 мини багер -1 доставно возило | Извод из картице основних средстава и/или очитане саобраћајне дозволе или уговора о лизингу, закупу, о пословно техничкој сарадњи |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | - доказ - |
|  | Да понуђач има запослена односно ангажована лица и то: - најмање 1 (једно) запослено/ангажовано инжењера са лиценцама 400 и 401 - најмање 4 (четири) запослена /ангажована радника грађевинске струке; Напомена: - 1 (један) инжењер може бити носилац више лиценци; (чл. 76, ст. 2 ЗЈН) | - неоверене фотокопије образаца М-А или М-3-А или други одговарајући образац из ког се види да је радник пријављен на пензијско и здравствено осигурање или - други доказ о ангажовању (неоверена копија уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа; и - неоверене фотокпије лиценци за траженог инжењера са фотокопијама потврда Инжењерске коморе о важности лиценце |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4).

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (модел изјаве у прилогу конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (модел изјаве у прилогу конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Додатни услови у предметној набавци се доказују на начин како је наведено у табеларном приказу додатних услова.

Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак набавке.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда се припрема и доставља на српском језику. Део понуде који се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, квалитет, техничку документацију, аутроризацију и сертификате може се доставити и на страном језику, и то на енглеском језику, осим ако конкурсном докуметацијом није другачије тражено. Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде у смислу члана 93. Закона.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду -  Биолошки факултет, Београд, Студентски трг 3 (зграда Филолошког факултета), десно крило зграде, II спрат, Деканат. Коверта са понудом мора имати ознаку "Понуда – не отварати“ –Р–01/ 2018– Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 12.10.2018. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 	У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Јавно отварање понуда одржаће се 12.10.2018. године са почетком  у 11:30 часова у просторијама Факултета на Студентском тргу бр. 3, десно крило зграде, II спрат, Институт за физиологију и биохемију,  соба 64.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремена понуда.

- Понуда мора да садржи:

1. попуњени, од стране понуђача потписани и печатом оверени сви делови обрасца понуде;

2. доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76. ЗЈН  на начин прецизиран конкурсном документацијом  и то за понуђача,  за чланове групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)  и за подизвођача (уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу),  с тим да су обавезни услови и начин доказивања обавезних и дoдaтних услова таксативно набројани у поглављу IV конкурсне документације;

3. попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене остале изјаве које чине саставни део понуде, а  које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде  није неопходно попунити и потписати;

4. доказе о испуњавању посебних захтева наручиоца од којих зависи прихватљивост понуде, наведених у тачки  10. овог поглавља конкурсне документације а који се, у предметном поступку јавне набавке, нуде/доказују  уписивањем и на одговарајуће место у Обрасцу финансијске понуде односно потписивањем Модела уговора односно изјавама које су саставни део конкурсне документације;

5. потписан и печатом оверен одељак III конкурсне документације - Врста; техничке карактеристике – спецификација;

6. потписан и печатом оверен Модел уговора;

7. Споразум групе понуђача  (уколико понуду подноси група понуђача) и

8. други докази захтевани конкурсном документацијом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован на партије.

- Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Београду -  Биолошки факултет, Београд, Студентски трг 16 (зграда ПМФ-а), приземље, соба 326, са назнаком

- „Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, ЈН број Р – 01 / 2018 – НЕ ОТВАРАТИ" или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, ЈН број Р – 01 / 2018– НЕ ОТВАРАТИ", или

- „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, ЈН број Р – 01 / 2018 – НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може а повуче нити да мења своју понуду

- Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђачкоји је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда у супротном Наручилац је дужан да одбије све понуде које су у супротност са горе наведеним.

У Обрасцу понуде са обрасцем структуре цене (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

- Заједничка понуда и споразум као саставни део заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- податке о члановима групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку

понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- Захтеви у погледу  начина рока и услова плаћања и других елемената понуде

Посебни захтеви наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде односе се на следеће:

10.1. Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка понуде (Нуди се уписивањем на одговарајуће место у Обрасцу финасијске понуде.)

У случају истека рока важења понуде Наручилац ће у писаном облику затражити од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10.2. Рок, начин и услови плаћања

Плаћање ће се вршити сукцесивно, у минималном року од 45 дана по извршеним уговореним обавезама и добијању потписане и оверене фактуре.

Авансно плаћање се не прихвата. Понуда Понуђача који понуди авансно плаћање ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

10.3. Трајање уговора

Уговор се закључује на одређено време, до реализације уговорених обавеза.

- Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Београд, Саве Машковића 3-5,www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине  Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26,www.mpzzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26,www.minrzs.gov.rs.

13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – уредно потписану и регистровану сопствену бланко-меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; Понуђач коме је додељен уговор не потпише благовремено уговор о јавној набавци; Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће, одмах по закључењу уговора са изабраним Понуђачем, вратити менице Понуђачима са којима није закључен уговор. Уколико Понуђач не достави меницу његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља само понуђач коме буде додељњн уговор о јавној набавци – добављач.

Сви понуђачи су обавезни да уз понуду доставе попуњену изјаву о средству финансијског  обезбеђења.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са  одговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице, с тим да се уз наведено обавезно доставља и копија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење  траје 30 (тридесет) дана дуже од дана  истека уговора односно од истека последње уговорне обавезе добављача.

Вредност  средства финансијског обезбеђења  за добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Средство финансијског обезбеђења доставља само понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци (добављач).

Дакле, Понуђач којем буде додељен уговор је дужан да приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко-меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Менично овлашћење – писмо обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења – писма (Наручиоца), предмет, број и назив јавне набавке.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. Закон и 31/2011).

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Меница се не може вратити Понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је Понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

По истеку свих уговорених обавеза Понуђача, средства финансијског обезбеђења ће му бити враћена.

Напомињемо да су  сви понуђачи  обавезни да уз понуду доставе попуњену изјаву о средству финансијског обезбеђења, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом.

Текст   изјаве о средству финансијског обезбеђења  садржан  је у конкурсној документацији.

14. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈН број Р – 01 / 2018, на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу Наручиоца: Универзитет у Београду -  Биолошки факултет, Београд, Студентски трг 16 (зграда ПМФ-а), приземље, соба 326;

- електронским путем на адресу: nabavke@bio.bg.ac.rs најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број Р – 01 / 2018“,

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. И 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. Став 3. Тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Врста критеријума за доделу Уговора

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума најниже понуђене цене.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом за поређење, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок трајања понуде.

У складу са чланом 93. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

- Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- Разлози због којих понуда може бити одбијена:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:

Наручилац ће одлуку о додели Уговора / одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу Уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоцепротивно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или  одлуке о обустави поступка из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за њихово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Став 1. И 2., а подносилац захтева га није поднео пре истека рока из тог члана.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати прилико подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153-Налог за уплату / 253- Налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца, ЈН број Р – 01 / 2018, корисник: Буџет Републике Србије).

НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку (упутство за уплату таксе): http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

- Рок у којем ће Уговор бити закључен:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.

- Измене током трајања Уговора:

Измене уговора о предметној јавној набавци могуће су у следећим случајевима:

1. рок за обављање послова се продужава на захтев Добављача у случају прекида извршења радова који траје дуже од 5 дана, а није изазван кривицом Добављача;

Захтев за продужење рока Добављач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак послова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса основног Уговора о томе постигну писмени споразум.

2. у случају додатних радова који нису укључени у предметни уговор о јавној набавци, а који су постали нужни за извршење уговора о јавној набавци, укупна вредност радова може се исплатити Добављачу само у износу који није већи од 5% од укупне вредности основног Уговора.

3. продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово трајање продужава, односно уколико постоји законски основ за  увећање укупне вредности уговора.

Евентуално повећање укупне вредности уговора врши се на основу  образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.

Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ                           Број понуде: ____________________

| Назив понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врста правног субјекта (заокружити) | 1) Физичко лице |  |
|  | 2) Правно лице | а) микро б) мало в) средње г) велико |
| Адреса понуђача: |  |  |
| Матични број понуђача: |  |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Име особе за контакт: |  |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс |  |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Набавка радова - Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, ЈН број Р – 01 / 2018.

| ОПИС РАДОВА ПРЕМА ЗАДАТОЈ ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПИС РАДОВА | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПАН ИЗНОС ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| Припремни радови |  |  |  |
| Земљани радови |  |  |  |
| Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |
| Челична конструкција |  |  |  |
| Дрвена конструкција |  |  |  |
| Подополагачки радови |  |  |  |
| Разни радови |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПДВ |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |  |  |  |

1. Рок плаћања - Плаћање ће се у минималном року од 45 дана по извршеним уговореним обавезама и добијању потписане и оверене фактуре.

Авансно плаћање се не прихвата. Понуда Понуђача који понуди авансно плаћање ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Рок за извршење радова: ____________ дана

3. Потврђујемо да су у понуђене цене урачунати сви трошкови! Oсим трoшкoвa зa тaксe прoписaнe oд служби нaдлeжних oргaнa

4. Рок важења понуде:    ___________  дана од дана отварања понуде.

(минимум 60 дана)

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| М.П. | - потпис - |

НАПОМЕНА:

- - Понуду обавезно попунити на свим празним местима,потписати и оверити печатом. У супротном, понуда је неприхватљива.

VII

- МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ДРВЕНЕ,

МОТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ ПЕРГОЛЕ

ЗА ПОТРЕБЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Закључен дана ________________године, између:

- УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА, Студентски трг 16, ПИБ 100043776, МБ 7048599, број рачуна 840-1814666-61 код Управе за трезор, кога заступа декан, проф. др. Жељко Томановић (у даљем тестку: НАРУЧИЛАЦ)

и

- _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ _________________, број рачуна ________________ код банке __________, као извођача радова (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) кога заступа ___________________________________,

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____________________________________________________________________________________

б) _____________________________________________________________________________________

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац на основу члана 39., 52. став 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _________.2018. године, спровео јавну набавку мале вредности за радове – Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, ЈН број Р – 01/ 2018;

- да је Добављач дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и Одлуке о додели Уговора број:	 ______ од ____________. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, а у свему према Конкурсној документацији, Техничкој спецификацији и Обрасцу понуде који представљају саставни део овог уговора.

Вредност уговора

Члан 2.

Вредност овог уговора износи ______________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, oдносно ________________________ динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Наручилац ће плаћања вршити сукцесивно,  на основу уредно сачињеног рачуна који Добављач доставља по извршењу уговорених обавеза.

Уредно сачињен рачун садржи број и датум закљученог уговора, као таксативно наведене извршене радове и укупан износ за плаћање по том рачуну, исказан без обрачунатог пореза на додату вредност и са обрачунатим порезом на додату вредност.

Рок за плаћање рачуна је максимум 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна који је достављен на адресу Наручиоца.

Плаћање се врши на текући рачун Добављача, наведен у овом уговору. Уколико Добављач има више текућих рачуна и жели да се плаћање изврши на рачун који није назначен у овом уговору, обавезан је да то назначи у достављеној фактури.

Средство финансијског обезбеђења

Члан 4.

Добављач се обавезује да, у моменту закључења уговора, преда Наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „без протеста“ и роком „по виђењу“, на износ од 10 (десет) % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока важења уговора за добро извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промени рок важења уговора, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок важења уговора. Наручилац  ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Обавезе наручиоца

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:

-Добављачу обезбеди приступ објектима и документацији у Ботаничкој башти «Јевремовац»;

- Добављачу стави на располагање сву неопходну документацију у циљу потпуног и квалитетног извршења радова који су предмет уговора;

-  организује одговарајуће услове за правилно одлагање и чување документације;

- редовно врши плаћање уговорене цене;

- благовремено и редовно обавештава Добављача о свим променама које су битне за реализацију радова који су предмет овог уговора

Обавезе добављача

Члан 6.

Добављач се обавезује да:

- Извођач  се  обавезује  да  изводи  радове  искључиво по  захтевима  Наручиоца,  у договору са Наручиоцем.

- Извођач  се  такође  обавезује  да  радове  изведе  у  року  који  је  договорен  са  Наручиоцем

- Извођач се обавезује да  радове који су предмет овог уговора, изведе стручно и квалитетно,  у складу са понудом, конкурсном документацијом, нормативима, стандардима и  техничким прописима који важе за ову врсту радова, сопственом опремом, алатом и радном снагом и својим материјалом, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

- Извођач  се обавезује да омогући стални надзор и контролу над извођењем радова. Надзор  и  контролу  над  извођењем  радова  из  члана  1.  овог  уговора  вршиће  овлашћена  лица Наручиоца.

- Извођач се такође обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме све потребне мере заштите на раду, противпожарне заштите и техничке заштите у циљу обезбеђења сигурности запослених  и  трећих  лица,  радова, опреме, материјала,  радника  и  околине,  као  и  да  обезбеди  несметану комуникацију у и око објекта, односно простора у којима изводи  радове, односно да ометање сведе на најмању могућу меру.

- Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач.

- Уколико радове који су предмет овог уговора својом кривицом не изведе у договореном року, а није у питању виша сила, или неоправдано касни у примопредаји радова, Извођач се  обавезује  да Наручиоцу  плати  уговорну  казну  у  висини  од  0,2%  (процената)  од  укупне  вредности уговорених радова, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 5% (процената) укупне вредности уговорених радова.

- Делимично  извршење  уговорних  обавеза,  односно  предаја  дела  уговорених  радова  у предвиђеном року,  не искључује обавезу Извођача да плати уговорну казну.

- Рокк за извођење радова је _______ дана од дана потписивања уговора.

Остале одредбе

Члан 7.

Уговорне стране сагласно констатују да ће сарађивати по свим питањима битним за реализацију овог уговора.

Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је  већа  од износа  уговорне  казне, Наручилац може  да,  уместо  уговорне  казне,  од  Извођача  захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.

За изведене  радове  Извођач    даје  гаранцију    у  трајању  од    ___ године,    рачунајући  од дана примопредаје изведених радова.

За уграђене материјале Извођач даје гаранцију у складу са декларацијом произвођача.

Извођач  се  обавезује  да  у  току  гарантног  периода  отклони  све  недостатке,  о  свом  трошку,  у року од 7 (седам) дана од дана пријема позива Наручиоца.

Уколико не  отклони недостатак,  Извођач  се  обавезује да  сноси  трошак  настале  штете проистекле  застојем.

Уколико Извођач не отклони недостатак у утврђеном року, Наручилац има право да сам отклони недостатак, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица.

Гарантни  период  ће  се  продужити  за  онолико  дана  колико  је  трајао  застој  у  коришћењу  објекта, односно простора, у  којем се изводе радови.

Извођач  неће  бити  одговоран  за  недостатке  који  настану  услед  неправилног  коришћења, механичких и других оштећења или услед предузимања неодговарајућих радњи од

стране Наручиоца. 	Наручилац може да, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка радова, односно дела радова,  достави Извођачу примедбе у писаној форми.

Уколико Наручилац  утврди  да  уграђени  материјал    не  одговара  стандардима  и  техничким  прописима,   Наручилац  ће  забранити  његову  даљу    употребу  и  уградњу.

У  случају  спора  меродаван  је  налаз  овлашћене организације за контролу квалитета.    	Извођач је дужан да, о свом трошку, обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у  простор, односно објекат.   Извођач  такође  сноси  одговорност    уколико  употреби  материјал  који  не  одговара  прописаном  квалитету.

У  случају  да  је  због  употребе  неквалитетног  материјала  угрожена  безбедност  објекта,  тј.  простора      којем  се  изводе  радови,    односно  лица  која  користе  просторије  у  којима  се  изводе радови, Наручилац има право да тражи да Извођач врати просторије у првобитно стање,  поруши изведене радове и да их,  о свом трошку, поново  изведе у складу са техничком спецификацијом и уговореним параметрима,  уз  поштовање  важећих  стандарда  и  техничких  прописа  који  регулишу  квалитет  материјала  који  ће  бити  уграђен, са аспекта заштите животне средине.    	Уколико Извођач у договореном  року не поступи у складу са одредбама  овог члана,Наручилац има право да ангажује другог извођача радова, искључиво на терет Извођача.

Извођач  се  обавезује  да  након  изведених  радова  отклони  сва  евентуална  оштећења  настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали неупотребљени материјал, опрему и  средства за рад  која је користио у току рада, очисти градилиште и околину од отпадака које је  направио  и  уреди  простор  у  којем  је  изводио  радове,  просторије  које  је  евентуално  користио  у  току  извођења радова и земљиште око објекта.

Извођач  се  обавезује  да  у  сваком  тренутку  заштити  Наручиоца  од  свих  одговорности  према  другим  лицима,  укључујући  и  раднике  и  представнике  Наручиоца,  од  последица  смрти,  телесних  повреда,  оштећења  имовине  или  других  штета  и  губитака  до  којих  може  доћи  у  току  извођења  радова  или  у  гарантном  року  и  да  надокнади  Наручиоцу  све  штете  или губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим уколико су штета или губитак настали искључиво кривицом Наручиоца.

Члан 8.

За све евентуалне додатне радове уговорне стране су сагласне да направе одговарајуће анексе који ће бити саставни део овог Уговора.

Члан 9.

Уговор се закључује на одређено време, до реализације уговорених обавеза, односно на период од 12 месеци од дана закључења уговора.

Наручилац је предвидео могућност измене уговора у следећим случајевима:

1. рок за обављање послова се продужава на захтев Добављача у случају прекида извршења радова који траје дуже од 5 дана, а није изазван кривицом Добављача;

Захтев за продужење рока Добављач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак послова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса основног Уговора о томе постигну писмени споразум.

2. у случају додатних радова којеи нису укључени у предметни уговор о јавној набавци, а који су постали нужни за извршење уговора о јавној набавци, укупна вредност радова може се исплатити Добављачу само у износу који није већи од 5% од укупне вредности основног Уговора.

3. продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово трајање продужава, односно уколико постоји законски основ за  увећање укупне вредности уговора.

Евентуално повећање укупне вредности уговора врши се на основу  образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.

Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.

Члан 10.

Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе благовремено и у потпуности извршила. Захтев за раскид уговора се подноси писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна пре његовог истека.

Члан 11.

Саставни делови овог Уговора су:

1. понуда Добављача број _____________ од ____. _____. 2018. године,  (заведено код Наручиоца под бројем  __________________ од _________ 2018. године),

2. конкурсна документација за јавну набавку број ................ у којој су садржани Спецификација предмета јавне набавке (одељак III конкурсне документације) и посебни захтеви Наручиоца.

Члан 12.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  на  све  међусобне  односе,  који  нису  дефинисани  овим уговором, непосредно примењују одредбе  Закона о облигационим односима и прописа који регулишу предметну материју.

Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране су сагласне да реше договором, а уколико то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                            ЗА НАРУЧИОЦА

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК	                                                  ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

______________________________                                       ______________________________

Проф. др. Жељко Томановић

- Остали учесници у заједничкој понуди:

1.___________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

VIII

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку мале вредности радова: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, ЈН број Р – 01/ 2018 као понуђач:

имао сам следеће трошкове :

| Врста трошка | Износ трошка у динарима |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

У 	                         	Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: 		М.П.                 ____________________________

IX

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, број Р– 01/ 2018  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

У 	                         	Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: 		М.П.                ____________________________

Напомена:

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, број Р– 01/ 2018,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

У 	                         	Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: 		М.П.               ____________________________

Напомена:

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Под кривичном и материјалном одговорношћу, овим  неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико нам буде додељен уговор о јавној набавци Р– 01 / 2018,   у року назначеном у Моделу уговора,  на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставити Наручиоцу:

1. бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са овером од стране пословне банке понуђача, која не може бити старија од 15 дана пре дана објаве позива за учешће у јавној набавци.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 30 (тридесет) дана дуже од дана  истека уговора, односно од извршења свих уговорних обавеза.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне  вредности уговора без обрачунатог пореза

на додату вредност,  што номинално износи  _________________  динара.

Понуђач

М.П.                                      __________________

- Напомене:

1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери ову изјаву уколико споразумом није дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3. Изјаву потписати и оверити печатом понуђача. Није дозвољено мењати/условљавати наводе из изјаве. У супротном, понуда је неприхватљива.

XII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 86/2015), као понуђач:

_____________________________________________, из___________________________, под

пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овиме потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова: Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе за потребе Биолошког факултета у Београду, ЈН број Р– 01 / 2018, као понуђач, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У		Потпис овлашћеног лица

Дана:	                        М.П.

Напомене:

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштит конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Универзитет у Београду – Биолошки факултет, (Поверилац)

Седиште: Београд, Студентски трг бр. 16

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је до   ______________ године.

Овлашћујемо Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16 као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна, утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужникаи других промена од значаја за правни промет.  Поверилац може захтевати исплату менице ако Дужник: повуче своју понуду после отварања понуде; одбије да закључи уговор након што његова понуда буде изабрана као најповољнија; не достави потписан уговор у року не дужем од 5 (пет) дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање; након закључења говора не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин како је захтевано уговором, односно Конкурсном документацијом.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме)  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

| У ________, ______ 2018. год. | МП | ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице) - п о т п и с - |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________________ Читко написано име и презиме: _____________________ Бр. личне карте даваоца изјаве: _____________________ |

Напомена:

- Ово менично писмо достављају сви Понуђачи.